FATY STYLE

Cahier des charges contractuel
Administration complète du site

Version 1.0 — 16 juillet 2026

Document établi à partir du projet livré : pages publiques, structure JSON, interface d’administration existante, scripts PHP, médias et organisation fonctionnelle.

Objet : définir sans ambiguïté les fonctions, contraintes, livrables et critères de réception de l’administration Faty Style.

# 0. Statut du document

Le présent document constitue le périmètre contractuel de la partie administration. Toute fonction décrite comme « obligatoire » doit être comprise dans le prix forfaitaire convenu, sauf exclusion écrite et signée avant démarrage. Une fonction non démontrée, non documentée ou non testée n’est pas considérée comme livrée.

| Élément | Valeur contractuelle |
| --- | --- |
| Projet | Administration complète du site Faty Style |
| Site public concerné | index.html, presentation.html, savoir-faire.html, pro.html, contact.html et pages futures créées par l’administration |
| Objectif | Administrer 100 % des contenus utiles sans modifier le code ni risquer de casser le design |
| Niveau attendu | Mini-CMS professionnel sur mesure, sécurisé, versionné, documenté et réversible |
| Langue initiale | Français |
| Évolutivité | Préparation obligatoire à l’ajout ultérieur d’autres langues et pages |
| Principe clé | Le contenu est administrable ; la structure technique et le design sont protégés |

# 1. Décision d’architecture

La solution retenue doit remplacer l’administration légère actuelle fondée sur un fichier JSON et deux scripts PHP par une application serveur structurée. La façade publique existante peut être conservée, mais elle doit consommer les contenus depuis une API ou une couche serveur stable.

| Composant | Choix imposé ou équivalent accepté | Exigence |
| --- | --- | --- |
| Back-end | Laravel 13 ou version stable maintenue au démarrage | Architecture modulaire, migrations, validation serveur, journalisation, tests automatisés |
| Administration | Filament 5 / Livewire 4, ou interface équivalente validée | CRUD robuste, composants accessibles, maintenance réduite |
| Base de données | PostgreSQL 18 ou version stable supportée | Données relationnelles, contraintes, sauvegardes, index |
| Stockage médias | Stockage local hors webroot ou objet S3-compatible | URLs contrôlées, variantes, suppression sécurisée |
| Serveur web | Nginx + PHP-FPM | HTTPS obligatoire, cache, limites upload, en-têtes de sécurité |
| Authentification | Sessions serveur sécurisées + 2FA TOTP | Aucun identifiant, mot de passe ou secret dans JavaScript |
| Déploiement | Docker Compose ou procédure automatisée reproductible | Installation documentée sur un serveur vierge |
| Code source | Git, dépôt appartenant au client | Historique propre, branches, tags de livraison |

Le développeur peut proposer une autre technologie uniquement s’il fournit avant développement une note écrite démontrant : maintenabilité, support, sécurité, export des données, coût d’hébergement, compétences disponibles sur le marché et absence de verrouillage propriétaire.

# 2. Principes fonctionnels non négociables

Tout contenu visible sur le site doit avoir une source identifiable dans l’administration.

Aucun changement de texte, d’image, de lien, d’ordre, de visibilité ou de SEO ne doit nécessiter une modification du code.

L’administrateur ne doit jamais pouvoir modifier directement le HTML, le CSS, le JavaScript ou les gabarits de production.

Toute modification doit pouvoir être enregistrée en brouillon, prévisualisée, publiée, annulée et restaurée.

Chaque suppression doit être réversible pendant une durée minimale de 30 jours.

Les données et médias doivent pouvoir être exportés dans des formats standards sans dépendre du développeur.

L’interface doit indiquer clairement où chaque contenu apparaît sur le site public.

Les champs doivent intégrer des limites, validations et aperçus afin qu’un texte trop long ou une mauvaise image ne casse pas le rendu.

Le système doit continuer à fonctionner si une image est absente : image de secours et alerte dans l’administration.

Les opérations sensibles doivent être journalisées avec utilisateur, date, action, valeur précédente et valeur nouvelle.

# 3. Inventaire du site actuel à reprendre

| Rubrique publique | Contenus actuels | Administration obligatoire |
| --- | --- | --- |
| Éléments globaux | Nom, baseline, téléphone, WhatsApp, email, adresse, horaires, réseaux sociaux, avis Google, footer | Modifier, tester les liens, masquer individuellement, programmer, historiser |
| Navigation | 5 liens principaux | Ajouter, renommer, réordonner, masquer, choisir cible, gérer sous-menus |
| Accueil | Hero, présentation, certification, aperçu créations, avis Google | Tous textes, images, boutons, ordre et visibilité des blocs |
| Présentation | Histoire, valeurs, parcours et médias | Tous blocs, paragraphes, listes, images et appels à l’action |
| Créations | 11 catégories, couvertures, descriptions, galeries | CRUD complet catégories et photos, ordre, couverture, légendes, SEO |
| Professionnels | Offre B2B, processus, arguments, contenus | Tous blocs, visuels, CTA et paramètres de contact |
| Contact | Coordonnées, formulaire, types de demande, confirmation | Champs, destinataires, consentements, anti-spam et messages |
| SEO | SEO global et par page | Titres, descriptions, URL, image sociale, indexation, données structurées |

# 4. Rôles et droits

| Rôle | Droits obligatoires |
| --- | --- |
| Super-administrateur | Accès total, utilisateurs, rôles, sécurité, sauvegardes, configuration, suppression définitive |
| Administrateur de contenu | Créer, modifier, prévisualiser et publier les contenus et médias ; aucun accès aux secrets serveur |
| Éditeur | Créer et modifier des brouillons ; soumettre à validation ; aucune publication directe |
| Validateur | Relire, comparer, approuver, refuser et publier |
| Lecteur / auditeur | Consultation seule des contenus, historiques, statistiques et journaux |

Matrice de permissions granulaire par module et par action : voir, créer, modifier, supprimer, restaurer, publier, exporter.

Possibilité d’interdire l’accès à une page ou une catégorie précise.

Aucun compte partagé. Chaque action doit être attribuable à une personne.

Compte du développeur désactivable immédiatement par le client.

Au moins deux super-administrateurs possibles pour éviter le blocage.

# 5. Tableau de bord

État du site : en ligne, maintenance, dernière publication, dernière sauvegarde, espace disque médias.

Alertes prioritaires : lien cassé, image manquante, formulaire en échec, sauvegarde en erreur, certificat proche d’expiration.

Contenus à valider, brouillons, publications programmées et éléments récemment modifiés.

Accès rapide aux cinq pages principales, à la médiathèque, aux demandes de contact et aux sauvegardes.

Statistiques de contenu : nombre de pages, catégories, photos, médias inutilisés et contenus sans texte alternatif.

Journal synthétique des dix dernières actions avec lien vers le détail.

Bouton « Voir le site » et bouton « Prévisualiser les changements non publiés ».

# 6. Gestion globale du site — dictionnaire de champs

| Attribut | Type | Limite | Validation | Usage |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom du site | Texte | 2–60 caractères | Obligatoire, texte brut | Header, footer, SEO |
| Baseline | Texte | 10–120 caractères | Texte brut, aperçu mobile | Header / sections |
| Téléphone affiché | Téléphone | 6–25 caractères | Normalisation et lien tel: | Global |
| WhatsApp | Téléphone international | 8–20 chiffres | Format E.164 sans espaces | Boutons WhatsApp |
| Email | Email | 254 caractères max. | Validation DNS facultative + syntaxe | Global / formulaires |
| Adresse | Texte multilignes | 250 caractères max. | Texte brut | Contact / footer |
| Coordonnées GPS | Latitude / longitude | Valeurs numériques | Bornes géographiques | Carte |
| Horaires | Horaires structurés | 7 jours + exceptions | Ouvert/fermé, RDV, jours fériés | Contact / schema.org |
| Facebook | URL | 2 048 caractères max. | HTTPS, domaine autorisé | Footer / contact |
| Instagram | URL | 2 048 caractères max. | HTTPS, domaine autorisé | Footer / contact |
| Avis Google | URL | 2 048 caractères max. | HTTPS | Accueil |
| Logo principal | Média | SVG/PNG/WebP | Dimensions minimales, alt obligatoire | Header |
| Logo clair/sombre | Média | SVG/PNG/WebP | Deux variantes | Contextes |
| Favicon | Média | ICO/PNG/SVG | Jeu complet généré | Navigateur |
| Couleur de marque | Couleur | HEX | Contraste vérifié | Variables de thème protégées |
| Texte footer | Texte | 0–300 caractères | HTML interdit | Footer |
| Copyright | Texte | 0–120 caractères | Variable année automatique possible | Footer |

# 7. Navigation et structure des pages

Création, duplication, renommage, archivage et suppression d’une page.

Choix d’un gabarit parmi les gabarits validés : page éditoriale, galerie, page offre, contact, page simple.

URL lisible personnalisable avec contrôle d’unicité, minuscules, tirets et redirection automatique lors d’un changement.

Navigation principale et secondaire par glisser-déposer, jusqu’à deux niveaux maximum.

Masquage d’un élément de menu sans supprimer la page.

Lien interne, lien externe, ancre, téléphone, email ou fichier téléchargeable.

Option d’ouverture dans un nouvel onglet uniquement pour liens externes, avec attributs de sécurité.

Contrôle automatique empêchant la suppression d’une page encore liée dans le menu sans confirmation.

Page d’accueil unique et page 404 configurables.

Prévisualisation desktop, tablette et mobile avant publication.

# 8. Constructeur de pages encadré

Le système ne doit pas être un constructeur libre de type glisser-déposer permettant de casser la charte. Il doit proposer des blocs validés, paramétrables et réordonnables. Les styles restent verrouillés.

| Bloc autorisé | Paramètres administrables |
| --- | --- |
| Hero | Accroche, titre, sous-titre, texte, image/vidéo, 0–2 boutons, alignement prédéfini |
| Texte + image | Titre, surtitre, 1–6 paragraphes, image, position gauche/droite, légende |
| Texte simple | Titre, contenu riche limité, largeur prédéfinie |
| Cartes | 2–12 cartes avec titre, texte, image, lien et ordre |
| Galerie | Sélection d’une ou plusieurs collections, grille, nombre de colonnes prédéfini |
| Chiffres clés | 1–6 valeurs, unités et libellés |
| Citation | Texte, auteur, fonction, photo optionnelle |
| Appel à l’action | Titre, texte, bouton principal et secondaire |
| FAQ | Questions/réponses ordonnables, données structurées automatiques |
| Avis | Avis manuels validés ou lien Google, sans faux avis générés |
| Séparateur | Espacement prédéfini, aucun CSS libre |
| Formulaire | Sélection d’un formulaire configuré, jamais de script arbitraire |

# 9. Règles d’édition des textes

Éditeur riche limité : paragraphes, titres H2/H3, gras, italique, listes, liens et citations.

Interdiction des styles inline, tailles libres, couleurs libres, scripts, iframes et collage HTML non nettoyé.

Nettoyage automatique des contenus collés depuis Word, Google Docs ou un site externe.

Compteur de caractères et recommandation visible pour chaque champ.

Avertissement avant dépassement de la longueur recommandée ; blocage uniquement aux limites contractuelles.

Aperçu réel dans le gabarit public et sur trois largeurs d’écran.

Détection des liens cassés, titres vides, répétitions de H1 et paragraphes trop longs.

Possibilité de rechercher et remplacer un texte dans tout le site, avec aperçu des occurrences.

Correcteur orthographique du navigateur conservé et langue du champ déclarée.

Aucune publication si un champ obligatoire ou une relation critique est invalide.

# 10. Administration détaillée — page Accueil

| Attribut | Type | Limite | Règle |
| --- | --- | --- | --- |
| Hero / accroche | Texte court | 5–45 car. | Une ligne cible, max. 2 lignes mobile |
| Hero / nom de marque | Texte court | 2–40 car. | Aperçu obligatoire |
| Hero / titre principal | Texte | 10–90 car. | Max. 3 lignes mobile |
| Hero / description | Textarea | 30–240 car. | Texte brut |
| Hero / image | Média | Min. 1 920×1 080 | Point focal, recadrage 16:9, WebP/AVIF |
| Hero / boutons | Liste 0–2 | Libellé 2–35 car. | Lien interne/externe, style primaire/secondaire |
| Section À propos / titre | Texte | 10–100 car. | H2 |
| Section À propos / intro | Textarea | 30–300 car. | Aperçu |
| Section À propos / paragraphes | Liste 1–8 | Chaque paragraphe 20–1 500 car. | Réordonner, ajouter, supprimer |
| Section À propos / image | Média | Min. 1 200×1 200 | Point focal, alt |
| Certification / titre | Texte | 5–100 car. | Obligatoire si bloc visible |
| Certification / sous-titre | Texte | 0–180 car. | Optionnel |
| Certification / texte | Textarea | 20–600 car. | Optionnel |
| Certification / logo | Média | Min. 400×400 | PNG/SVG transparent recommandé |
| Aperçu créations / titre | Texte | 5–110 car. | H2 |
| Aperçu créations / texte | Textarea | 0–300 car. | Optionnel |
| Aperçu créations / éléments | Liste 2–8 | Titre, catégorie, image, lien | Réordonner |
| Avis Google / titre | Texte | 5–100 car. | H2 |
| Avis Google / note | Textarea | 0–300 car. | Texte légalement exact |
| Visibilité des blocs | Booléen + planification | — | Afficher, masquer, date début/fin |
| Ordre des blocs | Glisser-déposer | — | Ne pas déplacer le hero hors première position |

# 11. Administration détaillée — page Présentation

Hero de page : surtitre, H1, introduction, image, point focal, texte alternatif.

Histoire de l’atelier : titre, paragraphes ordonnables, année de début, éléments mis en avant.

Parcours et savoir-faire : cartes ou étapes chronologiques administrables.

Valeurs : liste de 1 à 8 valeurs, chacune avec titre de 3–60 caractères et texte de 20–350 caractères.

Certifications et distinctions : intitulé, organisme, date, description, logo, fichier justificatif facultatif non public.

Portrait / photo de l’atelier : image, légende, crédit, consentement et point focal.

Appels à l’action : libellé, destination, style et visibilité.

Ordre, duplication, masquage et programmation de chaque section.

Aucun champ ne doit imposer la présence d’un contenu actuellement absent ; les blocs vides sont automatiquement masqués.

# 12. Administration détaillée — prestations

| Champ | Présence | Contrainte |
| --- | --- | --- |
| Titre | Obligatoire | 3–80 caractères |
| Slug / URL | Obligatoire | 3–100 caractères, unique |
| Résumé | Obligatoire | 30–250 caractères |
| Description complète | Optionnel | 100–5 000 caractères |
| Image principale | Obligatoire | Min. 1 200×900, alt et point focal |
| Galerie associée | Optionnel | 0–30 médias |
| Public cible | Optionnel | Particuliers, professionnels ou les deux |
| Prix indicatif | Optionnel | Texte contrôlé, aucune obligation commerciale |
| Durée / délai | Optionnel | Texte court |
| Bouton | Optionnel | Libellé + lien ou formulaire prérempli |
| Ordre | Obligatoire | Glisser-déposer |
| Statut | Obligatoire | Brouillon, publié, masqué, archivé |
| SEO propre | Obligatoire si page dédiée | Title, description, image sociale, indexation |

# 13. Administration détaillée — catégories de créations

| Attribut | Limite | Règle |
| --- | --- | --- |
| Titre public | 3–80 caractères | Obligatoire |
| Slug | 3–100 caractères | Unique, généré puis modifiable |
| Description | 30–500 caractères | Obligatoire si catégorie publiée |
| Couverture | Min. 1 200×1 200 | Recadrage, point focal, alt |
| Dossier technique | Non éditable directement | Géré par le système, aucun chemin saisi manuellement |
| Photos | 0–200 par catégorie | Ajout multiple, réorganisation, légendes, alt |
| Ordre des catégories | Glisser-déposer | Persistant |
| Mise en avant | Booléen | Utilisable sur l’accueil |
| Visibilité | Statut + dates | Brouillon, publié, masqué, archivé |
| SEO | Title 20–65, description 70–165 | Aperçu Google |

# 14. Médiathèque professionnelle

| Fonction | Exigence contractuelle |
| --- | --- |
| Vue générale | Grille et liste, miniatures, recherche, filtres par type, date, dossier, utilisation et auteur |
| Import | Glisser-déposer, sélection multiple, reprise sur erreur, barre de progression |
| Formats images | JPEG, PNG, WebP, AVIF ; SVG uniquement après nettoyage strict |
| Poids source | Maximum configurable, 20 Mo par fichier par défaut ; rejet explicite au-delà |
| Contrôle réel | Validation MIME, signature binaire, dimensions, corruption et absence de code embarqué |
| Traitement | Orientation EXIF, suppression des métadonnées sensibles, compression et variantes automatiques |
| Variantes | Au minimum 320, 640, 960, 1 280, 1 920 px et format moderne lorsque pertinent |
| Recadrage | Ratios prédéfinis : original, 1:1, 4:5, 3:2, 16:9 ; recadrage non destructif |
| Point focal | Coordonnées conservées pour les recadrages responsive |
| Métadonnées | Nom, titre, alt, légende, crédit, source, droits, date de prise de vue, tags |
| Utilisation | Liste exacte des pages/blocs utilisant le média, avec liens |
| Remplacement | Remplacer le fichier partout ou seulement dans un emplacement choisi |
| Suppression | Interdite si utilisé, sauf remplacement ou confirmation super-admin ; corbeille 30 jours |
| Doublons | Détection par hash et dimensions ; proposition de réutiliser l’existant |
| Téléchargement | Original accessible aux rôles autorisés ; version web publique séparée |
| Médias inutilisés | Rapport dédié, suppression groupée contrôlée |
| Accessibilité | Alt obligatoire avant publication sauf image décorative explicitement marquée |

# 15. Règles images par usage

| Usage | Ratio | Dimensions | Poids web | Règle |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hero desktop | 16:9 ou 21:9 | 1 920×1 080 min. | 400 Ko cible | WebP/AVIF + fallback |
| Hero mobile | 4:5 ou recadrage focal | 1 080×1 350 min. | 300 Ko cible | Variante dédiée facultative |
| Carte création | 4:5 ou 1:1 | 1 200×1 500 min. | 250 Ko cible | Recadrage non destructif |
| Galerie | Conserver original | 1 600 px côté long min. | 350 Ko cible | Lazy loading |
| Logo | Vectoriel préféré | SVG nettoyé | 100 Ko max. | PNG fallback |
| Icône / certification | 1:1 | 400×400 min. | 100 Ko cible | Fond transparent possible |
| Open Graph | 1.91:1 | 1 200×630 | 300 Ko cible | JPEG/WebP |

# 16. Page Professionnels

Hero complet et administrable.

Segments clients : créateurs, marques, associations, entreprises, événements ou autres, gérés en liste.

Services professionnels : patronage, prototype, ajustements, petites séries, retouches ou éléments futurs.

Processus projet en étapes réordonnables : titre, texte, durée indicative, icône.

Capacités et contraintes : quantités, délais, matières, zone d’intervention, confidentialité.

Preuves : galerie, références, témoignages, documents PDF et liens.

CTA de demande professionnelle préremplissant le type de demande du formulaire.

Possibilité de masquer les prix et d’utiliser uniquement « sur devis ».

SEO propre et données structurées Organization/Service selon contenu réel.

# 17. Page Contact et formulaires

| Élément | Exigence |
| --- | --- |
| Types de demande | Liste administrable, ordre, activation, destinataire, objet d’email, champs conditionnels |
| Champs standards | Nom, prénom, email, téléphone, type, message, budget, délai, fichiers ; activation configurable |
| Champs conditionnels | Afficher selon type de demande, sans rechargement |
| Obligation | Chaque champ configurable obligatoire/facultatif avec validation serveur |
| Fichiers | JPG, PNG, PDF ; nombre, taille et formats configurables ; scan antivirus |
| Destinataires | Un ou plusieurs emails par type de demande, copie facultative |
| Accusé réception | Objet et corps administrables avec variables contrôlées |
| Notification propriétaire | Modèle administrable, informations structurées, lien vers l’administration |
| Stockage | Demandes enregistrées en base, statut et historique ; email seul interdit comme unique stockage |
| Statuts | Nouveau, lu, à rappeler, devis, traité, indésirable, archivé |
| Affectation | Assignation à un utilisateur et notes internes |
| Export | CSV/XLSX filtré, réservé aux rôles autorisés |
| Anti-spam | Honeypot, limitation de débit, challenge adaptatif, blocage IP temporaire |
| Consentement | Case RGPD non précochée, lien vers politique, texte versionné |
| Conservation | Durée paramétrable, purge/anonymisation automatique et journalisée |
| Erreur | Message clair, conservation des champs, identifiant de suivi technique |
| Disponibilité | Test automatique quotidien d’envoi et alerte en cas d’échec |

# 18. SEO administrable

| Champ / fonction | Règle |
| --- | --- |
| Title SEO | 20–65 caractères recommandés, 80 max., aperçu moteur |
| Meta description | 70–165 recommandés, 200 max., aperçu moteur |
| URL / slug | Unique, lisible, redirection 301 automatique en cas de modification |
| H1 | Un seul H1 par page, 10–100 caractères |
| Image sociale | 1 200×630, fallback global |
| Indexation | index/noindex et follow/nofollow avec avertissements |
| Canonique | Automatique ; modification réservée au super-admin |
| Open Graph | Titre, description et image par page avec héritage global |
| Données structurées | LocalBusiness, Organization, Service, BreadcrumbList, FAQ selon données réelles |
| Sitemap | Génération automatique à la publication |
| Robots | Configuration globale protégée ; interdiction d’indexer l’administration |
| Redirections | Gestion 301/302, détection des boucles, compteur d’utilisation |
| Audit | Pages sans title, description, H1, alt, liens cassés ou contenu trop court |

# 19. Brouillon, prévisualisation et publication

Statuts minimum : brouillon, en validation, approuvé, programmé, publié, masqué, archivé.

Prévisualisation sécurisée par URL temporaire non indexable et expirant automatiquement.

Comparaison visuelle et textuelle entre version publiée et version proposée.

Publication atomique : le visiteur ne doit jamais voir une version partiellement enregistrée.

Programmation avec date, heure et fuseau Europe/Paris.

Expiration facultative d’une promotion ou d’un bloc.

Validation à deux niveaux activable : éditeur puis validateur.

Bouton de retour immédiat à la dernière version publiée.

Avertissement si deux utilisateurs modifient simultanément le même contenu ; verrou optimiste obligatoire.

Message de confirmation listant les pages affectées avant publication globale.

# 20. Historique, versions et corbeille

Nouvelle version à chaque enregistrement significatif, avec auteur, date, commentaire et motif.

Comparaison champ par champ : ancienne valeur, nouvelle valeur, média ajouté/supprimé et ordre modifié.

Restauration d’une version complète ou d’un champ précis.

Conservation minimale : 100 versions par contenu et 12 mois, configurable.

Corbeille de 30 jours minimum pour pages, catégories, médias, demandes et utilisateurs.

Suppression définitive réservée au super-administrateur, avec double confirmation et 2FA.

Les sauvegardes de base ne remplacent pas l’historique fonctionnel ; les deux sont obligatoires.

# 21. Recherche interne

Recherche globale par mot dans pages, blocs, prestations, catégories, légendes, médias et demandes.

Filtres par statut, auteur, date, page, catégorie, type et présence d’erreurs.

Résultats indiquant le contexte et l’emplacement public exact.

Recherche insensible aux accents et à la casse.

Actions groupées contrôlées : publier, masquer, archiver, taguer, exporter.

# 22. Sécurité obligatoire

| Contrôle | Exigence |
| --- | --- |
| HTTPS | Obligatoire partout, redirection HTTP, HSTS après validation |
| Authentification | Mot de passe hashé Argon2id, politique de longueur, aucune conservation en clair |
| 2FA | TOTP obligatoire pour super-administrateurs, codes de récupération |
| Sessions | Cookies Secure, HttpOnly, SameSite ; expiration et révocation |
| Brute force | Limitation, délai progressif, alertes et journalisation |
| CSRF | Protection sur toutes les actions de modification |
| XSS | Échappement de sortie, nettoyage du riche texte, CSP |
| SQL injection | ORM/requêtes paramétrées, jamais de concaténation |
| Uploads | MIME réel, extension, antivirus, renommage, stockage non exécutable |
| Secrets | Variables d’environnement hors dépôt ; rotation documentée |
| Permissions | Principe du moindre privilège pour fichiers, base et comptes |
| En-têtes | CSP, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, Permissions-Policy |
| Journal | Connexion, échec, changement de rôle, publication, export, suppression, restauration |
| Dépendances | Audit automatisé des vulnérabilités et mise à jour documentée |
| Administration | URL non suffisante comme sécurité ; jamais de secret statique dans le front |
| Sauvegardes | Chiffrées, hors serveur principal, test de restauration |

# 23. Sauvegarde, restauration et continuité

Sauvegarde quotidienne automatique de la base et des médias.

Sauvegarde hebdomadaire complète et rétention minimale : 30 quotidiennes, 12 mensuelles.

Copie hors du VPS principal, chiffrée au repos et pendant le transfert.

Alerte email en cas d’échec, d’absence de sauvegarde ou d’espace insuffisant.

Restauration depuis l’administration réservée au super-admin, avec confirmation et journal.

Procédure de restauration complète documentée et testée avant recette.

Objectif de perte maximale de données : 24 heures ; objectif de remise en service : 4 heures, sous réserve de disponibilité de l’infrastructure.

Export manuel à la demande : base, contenus JSON/CSV et archive médias.

Aucune sauvegarde ne doit contenir des secrets en clair dans un emplacement public.

# 24. Performance du site public

L’administration ne doit pas dégrader visiblement le site public.

Cache applicatif et invalidation ciblée à la publication.

Images responsives srcset, lazy loading hors premier écran et priorité correcte du hero.

Minification et compression Brotli/Gzip selon serveur.

Aucune requête d’administration ni dépendance lourde chargée côté visiteur.

Mesure avant/après livraison sur desktop et mobile.

Objectif contractuel de stabilité visuelle : aucun décalage significatif dû au chargement des images.

Les pages doivent rester lisibles si JavaScript public est désactivé, sauf fonctions interactives explicitement justifiées.

# 25. Accessibilité

Navigation complète au clavier de l’administration.

Libellé visible pour chaque champ et messages d’erreur associés.

Contraste suffisant, focus visible, ordre logique et tailles de zones cliquables adaptées.

Alternatives textuelles des images administrables et obligatoires selon usage.

Structure de titres publique cohérente et contrôlée.

Aucun contenu uniquement compréhensible par la couleur.

Tests avec lecteur d’écran sur parcours de connexion, modification, médiathèque et publication.

Objectif : conformité raisonnable WCAG 2.2 niveau AA sur les parcours essentiels.

# 26. RGPD et données personnelles

Registre des catégories de données collectées par les formulaires.

Texte de consentement versionné et preuve de la version acceptée.

Durée de conservation configurable par type de demande.

Recherche, export, rectification, anonymisation et suppression d’une personne.

Masquage partiel des données sensibles selon rôle.

Journalisation des exports et consultations massives.

Aucun outil de suivi public ajouté sans consentement et validation écrite du client.

Documentation des sous-traitants techniques utilisés : hébergeur, email, stockage, anti-spam.

Les journaux techniques ne doivent pas conserver inutilement le contenu intégral des messages.

# 27. Notifications et emails

Configuration SMTP ou fournisseur transactionnel avec domaine authentifié.

Modèles d’email administrables avec variables listées et contrôlées.

Mode test envoyant uniquement à une adresse de recette.

Historique d’envoi : destinataire, modèle, statut, erreur, date, sans exposer les secrets.

Réessai automatique en cas d’erreur temporaire.

Alerte après plusieurs échecs consécutifs.

Prévisualisation texte et HTML, test avant activation.

Aucun changement de destinataire critique sans confirmation et notification au super-admin.

# 28. Journal d’audit

| Événement | Données minimales |
| --- | --- |
| Connexion / déconnexion | Utilisateur, IP, agent, réussite/échec, date |
| Contenu | Création, modification, publication, masquage, archivage, restauration |
| Média | Import, remplacement, téléchargement original, suppression |
| Utilisateurs | Création, rôle, désactivation, 2FA, réinitialisation |
| Configuration | Destinataires, SMTP, SEO global, sauvegardes, sécurité |
| Exports | Type de données, filtres, utilisateur et date |
| Conservation | 12 mois minimum, export CSV, accès super-admin/auditeur |

# 29. Paramètres et garde-fous

Limites de caractères centralisées et modifiables uniquement par super-admin si nécessaire.

Valeurs par défaut et contenu de secours pour éviter une section vide cassée.

Avertissement, puis blocage, si une publication crée un H1 absent, un lien invalide ou une image obligatoire manquante.

Confirmation renforcée pour suppression, changement d’URL, désindexation et modification des destinataires.

Mode maintenance avec message personnalisable et accès autorisé aux administrateurs.

Bannière claire indiquant l’environnement : développement, recette ou production.

Aucune donnée de test ne doit être présente en production après livraison.

# 30. Préparation multilingue

Modèle de données compatible avec plusieurs langues sans refonte de base.

Langue par défaut définie, traduction champ par champ et statut par langue.

URL localisée et balises hreflang lors de l’activation future.

Possibilité de dupliquer le contenu français comme base de traduction.

Aucune traduction automatique obligatoire dans le périmètre initial.

Le site français doit fonctionner sans afficher de champs de langues inutilisés.

# 31. Statistiques utiles dans l’administration

Demandes reçues par période, type et statut.

Taux d’échec des formulaires et emails.

Contenus les plus modifiés et médias les plus utilisés.

Aucune collecte comportementale intrusive ajoutée par défaut.

Si un outil analytique public est utilisé, son intégration doit respecter le consentement et être désactivable.

# 32. Import, export et réversibilité

Import initial obligatoire du fichier data/content.json actuel et de tous les médias existants.

Vérification automatique que chaque image référencée existe et rapport des anomalies.

Export complet des pages, blocs, prestations, catégories, SEO et utilisateurs dans des formats standards.

Export des demandes en CSV/XLSX ; export des médias sous forme d’archive avec métadonnées.

Documentation du schéma de données et des relations.

Aucune licence propriétaire empêchant l’utilisation après rupture avec le développeur.

Le client doit pouvoir confier la maintenance à un autre prestataire sans autorisation ni coût de déverrouillage.

# 33. Migration depuis l’administration actuelle

Inventorier tous les champs du JSON actuel et toutes les références de fichiers.

Créer les modèles de données, validations et migrations de base.

Importer les contenus sans modification éditoriale non validée.

Importer les catégories, couvertures et photos en conservant leur ordre.

Générer les variantes d’images et détecter les doublons.

Comparer automatiquement les contenus source et cible.

Faire valider le site de recette page par page.

Basculer la production avec sauvegarde préalable et plan de retour arrière.

Conserver l’ancien JSON en archive non publique.

Supprimer ou neutraliser les scripts admin/save-content.php et admin/upload-image.php après validation.

# 34. Environnements

| Environnement | Exigence |
| --- | --- |
| Développement | Données fictives ou copie anonymisée, accès développeur |
| Recette | Copie représentative, protégée par authentification, noindex |
| Production | Données réelles, accès restreint, sauvegardes et supervision |

Configurations séparées, secrets séparés et bases séparées.

Aucune modification directe en production sans passage par le dépôt et procédure de déploiement.

Possibilité de restaurer la version applicative précédente.

Journal de déploiement avec version, date et auteur.

# 35. Tests obligatoires

| Type de test | Couverture minimale |
| --- | --- |
| Unitaires | Validations, permissions, transitions de statut, transformations médias |
| Intégration | Base, stockage, email, sauvegardes, API publique |
| Fonctionnels | Tous les parcours d’administration et de publication |
| Sécurité | Authentification, autorisations, CSRF, XSS, upload, bruteforce |
| Migration | Égalité des contenus, médias présents, liens fonctionnels |
| Responsive admin | Desktop, tablette et mobile pour consultations et actions simples |
| Navigateurs | Versions actuelles de Chrome, Safari, Firefox et Edge |
| Accessibilité | Clavier, focus, libellés, erreurs, lecteur d’écran sur parcours clés |
| Performance | Temps de réponse admin, publication et impact public |
| Restauration | Test réel d’une sauvegarde sur environnement de recette |

# 36. Recette fonctionnelle — critères généraux

Chaque champ décrit dans ce document est présent, validé et relié au bon emplacement public.

Le client peut modifier tous les textes et images du site sans code.

Une modification en brouillon n’est pas visible publiquement.

La prévisualisation montre exactement le futur rendu public.

La publication ne crée ni erreur, ni contenu partiel, ni perte de données.

La restauration d’une version précédente fonctionne et est journalisée.

La suppression d’un média utilisé est bloquée ou accompagnée d’un remplacement explicite.

Le formulaire conserve une demande même si l’email de notification échoue.

Les utilisateurs ne voient que les modules et actions autorisés.

Une sauvegarde complète peut être restaurée selon la procédure livrée.

# 37. Scénarios de recette minimum

| ID | Scénario |
| --- | --- |
| R01 | Modifier le sous-titre du hero, prévisualiser sur mobile, publier, vérifier le public, restaurer l’ancienne version. |
| R02 | Importer dix photos, corriger leurs points focaux, les ajouter à une catégorie et réordonner la galerie. |
| R03 | Remplacer une image utilisée dans trois emplacements et vérifier la portée choisie. |
| R04 | Tenter de supprimer un média utilisé : le système doit bloquer et afficher ses usages. |
| R05 | Créer une nouvelle catégorie de créations, la garder en brouillon, puis la programmer. |
| R06 | Changer l’URL d’une page publiée et vérifier la redirection 301. |
| R07 | Créer un éditeur, vérifier qu’il ne peut ni publier ni gérer les utilisateurs. |
| R08 | Soumettre un formulaire avec pièce jointe, couper l’envoi email, vérifier la conservation en base et le réessai. |
| R09 | Restaurer une sauvegarde sur recette et vérifier pages, médias et utilisateurs. |
| R10 | Exporter tous les contenus et médias, puis vérifier que l’archive est exploitable sans outil propriétaire. |

# 38. Livrables contractuels

| Livrable | Contenu minimal |
| --- | --- |
| Code source complet | Back-end, administration, API, scripts, migrations, tests, configuration d’exemple |
| Dépôt Git | Historique, tags de versions, client propriétaire et administrateur |
| Base de données | Schéma, migrations, jeux de données initialisés |
| Migration | Script reproductible depuis content.json et médias actuels |
| Documentation technique | Architecture, installation, déploiement, sauvegarde, restauration, mise à jour |
| Guide utilisateur | Connexion, pages, images, publication, formulaires, sauvegardes |
| Matrice des droits | Rôles, permissions et règles |
| Rapport de tests | Résultats, anomalies corrigées et limites connues |
| Rapport de sécurité | Contrôles effectués, dépendances, configuration |
| Formation | Deux sessions enregistrées : administrateur et super-administrateur |
| Accès | Comptes, clés, DNS, SMTP, stockage et hébergement transmis au client |
| Sauvegarde initiale | Archive complète datée au jour de mise en production |

# 39. Propriété, dépendances et accès

Le client est propriétaire du code spécifique, des contenus, de la base, des médias, du dépôt et des configurations produites après paiement selon le contrat.

Toutes les dépendances open source doivent être listées avec licence et version.

Aucun service payant récurrent ne peut être activé sans accord écrit précisant coût et titulaire du compte.

Tous les comptes d’infrastructure doivent être créés au nom ou sous le contrôle du client.

Le développeur ne doit conserver aucun accès caché, compte de secours, clé permanente ou mécanisme de verrouillage.

Le mot de passe initial doit être changé par le client lors de la remise.

Le code doit être exploitable sans serveur ou licence détenu exclusivement par le développeur.

# 40. Garantie et maintenance

Garantie corrective minimale de 90 jours après recette définitive pour toute non-conformité au présent document.

Une correction d’anomalie couverte par la garantie ne peut être facturée.

Les évolutions nouvelles doivent faire l’objet d’un devis distinct.

Le contrat de maintenance, s’il existe, doit séparer : hébergement, mises à jour de sécurité, sauvegardes, support et évolutions.

Délai de prise en charge recommandé : critique 4 h ouvrées, majeur 1 jour ouvré, mineur 3 jours ouvrés.

Une procédure d’urgence doit permettre de désactiver l’administration sans couper le site public.

# 41. Hors périmètre sauf commande écrite

Application mobile native.

E-commerce, paiement, panier, stock, facturation et réservation en ligne.

Traduction automatique ou rédaction de nouveaux contenus.

CRM complet ou logiciel de devis.

Refonte graphique totale du site public.

Gestion libre du CSS/HTML/JavaScript par l’administrateur.

Hébergement et services tiers récurrents non explicitement chiffrés.

Migration vers un autre domaine non prévue au démarrage.

# 42. Découpage conseillé en lots

| Lot | Périmètre |
| --- | --- |
| Lot 1 | Socle, base, authentification, rôles, migration, environnements |
| Lot 2 | Pages, blocs, contenus globaux, navigation, SEO |
| Lot 3 | Médiathèque, images, catégories, galeries |
| Lot 4 | Contact, demandes, emails, RGPD, anti-spam |
| Lot 5 | Versions, workflows, sauvegardes, audit, exports |
| Lot 6 | Tests, sécurité, performance, documentation, formation et mise en production |

# 43. Conditions de paiement recommandées

Acompte limité au démarrage.

Paiement par lot uniquement après démonstration sur l’environnement de recette et validation des critères associés.

Retenue finale de 10 % jusqu’à la remise de tous les accès, documents, sauvegardes et code source.

Aucun paiement fondé uniquement sur le nombre d’heures sans preuve de livrable, sauf contrat en régie explicitement choisi.

Toute modification de périmètre doit être chiffrée et validée avant réalisation.

Les anomalies par rapport au cahier des charges ne sont pas des demandes supplémentaires.

# 44. Charge prévisionnelle de référence

| Poste | Charge |
| --- | --- |
| Cadrage détaillé et conception | 35–55 h |
| Socle back-end, base, API et migration | 70–110 h |
| Authentification, rôles et sécurité | 45–70 h |
| Gestion pages, blocs et navigation | 90–140 h |
| Médiathèque et traitement images | 90–140 h |
| Prestations, catégories et galeries | 55–85 h |
| Contact, demandes et emails | 50–80 h |
| SEO, redirections et données structurées | 35–55 h |
| Workflow, versions, historique et corbeille | 55–85 h |
| Sauvegardes, exports et supervision | 35–55 h |
| Tests, recette, corrections et sécurité | 80–120 h |
| Documentation, formation et déploiement | 35–55 h |
| Total réaliste pour le périmètre complet | 645–1 010 h |

Cette fourchette correspond au périmètre maximal décrit. Elle ne constitue pas un prix imposé. Le développeur doit fournir son propre découpage, ses hypothèses, ses exclusions et un forfait par lot. Une proposition très inférieure doit expliquer précisément quelles fonctions sont supprimées ou remplacées par des composants standards.

# 45. Priorités de réalisation

| Priorité | Fonctions |
| --- | --- |
| P0 — Bloquant | Sécurité serveur, rôles, contenus existants, médiathèque, sauvegardes, publication, migration, réversibilité |
| P1 — Indispensable | Prévisualisation, versions, formulaires, SEO, audit, exports, documentation, tests |
| P2 — Premium | Workflow avancé, statistiques, planification poussée, recherche globale, traductions préparées |
| P3 — Futur | E-commerce, réservation, CRM, automatisations commerciales |

# 46. Clause de conformité finale

La livraison sera considérée conforme uniquement lorsque : (1) les scénarios de recette sont validés, (2) tous les livrables sont remis, (3) les accès appartiennent au client, (4) la restauration a été testée, (5) aucune vulnérabilité critique ou majeure connue n’est ouverte, (6) l’ancien contenu est repris sans perte, et (7) le client peut administrer le site sans intervention du développeur pour les opérations prévues.

| Validation | Nom / date / signature |
| --- | --- |
| Client |  |
| Prestataire |  |
| Réserves éventuelles |  |

# Annexe A — État technique actuel constaté

Le contenu est actuellement centralisé dans data/content.json.

L’administration actuelle modifie une partie des contenus et utilise des scripts PHP pour enregistrer le JSON et importer des images.

La protection actuelle par en-tête statique est explicitement temporaire et doit être supprimée.

Les nouveaux médias sont actuellement envoyés dans assets/images/admin/ sans médiathèque complète.

La base existante est utile pour la migration, mais ne répond pas seule aux exigences de sécurité, de workflow, de versions et de réversibilité du présent cahier des charges.

# Annexe B — Sources techniques de référence

Les versions précises doivent être figées au démarrage sur des branches officiellement maintenues. Références consultées : documentation officielle Laravel, Filament, PHP et politique de support PostgreSQL. Le prestataire doit vérifier les versions stables et les dates de support au jour de l’installation.