# Chiffrage estimatif

Version finale

# Estimation

Analyse et cadrage : 10 h
UX/UI et intégration : 30 h
Développement Front-End : 45 h
Création/intégration des contenus : 25 h
Optimisation responsive : 15 h
SEO technique : 10 h
Tests et recette : 15 h
Documentation : 10 h

Total estimé : 160 heures

Valorisation indicative :
160 h × 45 €/h = 7 200 €
160 h × 55 €/h = 8 800 €
160 h × 65 €/h = 10 400 €

La prestation comprend la conception, le développement, l'intégration, les optimisations techniques, la préparation de la future administration et la documentation.