Faty Style

Cahier des charges v2.0

Nouveau site autonome Faty Style - couture, galerie par univers, SEO local et future administration

| Information | Valeur |
| --- | --- |
| Client | Faty Style |
| Périmètre | Site vitrine couture / haute couture, autonome, responsive et prêt pour future administration |
| Nouveau site | http://178.105.180.143:8082/index.html |
| Repo de travail | https://github.com/hichama-collab/fatystyle |
| Contact | +33 7 68 65 56 43 - fatystyle@hotmail.fr |
| Adresse | 9 Bis Boulevard Aristide Briand, 78520 Limay |
| Version document | v2.0 |
| Date | 08/07/2026 |

# 1. Contexte et décision projet

Le site Faty Style a été refait intégralement avec un nouveau template et un CSS dédié. L’objectif n’est plus d’adapter l’ancien rendu, mais de livrer un site couture autonome, moderne, lisible sur PC et mobile, sans WordPress pour le moment et sans dépendance à Ma Vitrine.

Site public déployé séparément sur VPS via port dédié 8082.

Repo de travail temporaire : hichama-collab/fatystyle.

Plan simplifié : Accueil, Présentation, Savoir-faire, Contact.

Future admin prévue en phase suivante, mais non active dans cette version.

Suppression impérative de toute trace restaurant / burger / food / Feliciano.

# 2. Objectifs

| Objectif | Description | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Image premium | Valoriser l’atelier couture, les créations réelles et la qualité artisanale. | Haute |
| Navigation simple | Réduire le plan du site pour faciliter le parcours client. | Haute |
| Mobile soigné | Corriger menu mobile, hero trop massif et galeries interminables. | Haute |
| Galerie par univers | Regrouper les photos par catégorie et ouvrir les photos au clic. | Haute |
| SEO local | Optimiser title, meta, Hn, alt, schema.org et mots-clés couture Limay. | Haute |
| Future admin | Préparer une architecture exploitable par une interface admin ultérieure. | Moyenne |

# 3. Périmètre inclus

| Lot | Contenu attendu |
| --- | --- |
| Site public | Pages Accueil, Présentation, Savoir-faire, Contact. |
| Contenu | Revue et clarification des textes existants, suppression doublons. |
| Photos | Tri, classement par univers, covers et lightbox par catégorie. |
| Contact | CTA WhatsApp flottant, téléphone, email, réseaux sociaux, formulaire WhatsApp. |
| SEO | Optimisation locale Google et structure HTML propre. |
| Technique | Repo autonome, chemins relatifs, déploiement VPS hors Ma Vitrine. |
| Admin future | Préparation content.json et architecture images pour administration ultérieure. |

# 4. Hors périmètre

Développement de l’admin complète dans cette phase.

Conversion WordPress.

Base de données MySQL.

Paiement en ligne ou réservation calendrier.

Maintenance mensuelle et hébergement final client.

HTTPS / nom de domaine final tant que l’hébergement client n’est pas fourni.

# 5. Plan du site cible

| Page | Rôle fonctionnel | Contenu principal |
| --- | --- | --- |
| Accueil | Créer l’impact et orienter | Hero, à propos court, univers, carousel sélection, confiance, CTA. |
| Présentation | Expliquer l’offre | Prestations, univers de créations, photos regroupées, devis. |
| Savoir-faire | Montrer la méthode | Étapes de travail, accompagnement, finitions, qualité. |
| Contact | Transformer le visiteur | Coordonnées, WhatsApp, formulaire, réseaux, itinéraire. |

# 6. Critères d’acceptation

Le site est accessible sur http://178.105.180.143:8082/index.html.

Le menu mobile est une icône burger, pas un lien texte 'Navigation'.

Les créations mobile sont regroupées par catégories, pas listées indéfiniment.

La lightbox permet de défiler les photos d’un même univers.

Les liens Facebook et Instagram officiels sont intégrés.

Aucune trace restaurant, burger, food, table, chef ou Feliciano ne reste visible.

Le site reste autonome, sans WordPress, sans dépendance Ma Vitrine.

data/content.json et les dossiers images préparent la future admin.

# 7. Points à confirmer

| Sujet | Statut |
| --- | --- |
| Hébergement final client | Information non fournie. Impossible de conclure. |
| Nom de domaine final | Information non fournie. Impossible de conclure. |
| Admin complète | Prévue en phase suivante. |
| HTTPS sur IP de test | Non applicable en l’état ; HTTPS à prévoir sur domaine final. |

Document projet - Ma Vitrine Online - CDC-FS-002