Faty Style

Cahier des charges

Refonte autonome Faty Style - site couture premium, mobile, galerie et préparation future admin

| Information | Valeur |
| --- | --- |
| Client | Faty Style |
| Projet | Refonte site vitrine couture sans WordPress |
| Repo de travail | https://github.com/hichama-collab/fatystyle |
| Lien VPS | http://178.105.180.143:8082/index.html |
| Ancien site | https://www.fatystyle.fr/ |
| Contact | +33 7 68 65 56 43 - fatystyle@hotmail.fr |
| Adresse | 9 Bis Boulevard Aristide Briand, 78520 Limay |
| Réseaux | Facebook / Instagram : fatystylefr |
| Version document | v1.1 |
| Date | 07/07/2026 |

# 1. Contexte et décision projet

Faty Style doit disposer d’un site vitrine moderne, premium et autonome pour présenter l’atelier, les prestations couture, les créations réelles, les réseaux sociaux et les moyens de contact. Le site doit être détaché de Ma Vitrine, versionné dans un dépôt dédié et déployé sur VPS séparément.

Décision actuelle : ne pas intégrer WordPress pour le moment. La priorité est de livrer un site custom léger, lisible, rapide, administrable plus tard via une structure de contenu propre.

# 2. Objectifs

Simplifier le plan du site : Accueil, Présentation, Savoir-faire, Contact.

Intégrer À propos dans Accueil et regrouper prestations/créations dans Présentation sans redondance.

Valoriser les vraies créations Faty Style avec une galerie structurée par univers.

Corriger l’expérience mobile : menu burger, hero compact, créations regroupées, lightbox par item.

Ajouter WhatsApp flottant sur toutes les pages.

Intégrer les réseaux officiels Facebook et Instagram dans le footer et la page Contact.

Préparer une architecture propre pour future admin, sans développer l’admin maintenant.

Livrer un package autonome compatible hébergement classique Apache/Nginx.

# 3. Périmètre inclus

| Lot | Contenu attendu | Priorité |
| --- | --- | --- |
| Site public | Pages Accueil, Présentation, Savoir-faire, Contact avec header/footer communs. | Haute |
| Mobile | Menu burger, sections compactes, WhatsApp non gênant, galerie non interminable. | Haute |
| Photos | Classement des vraies photos par univers avec covers et galeries associées. | Haute |
| Galerie | Lightbox navigable par item, flèches, swipe mobile si possible, compteur, CTA devis. | Haute |
| Contact | WhatsApp, téléphone, email, adresse, horaires, réseaux sociaux, formulaire WhatsApp. | Haute |
| Architecture | Repo autonome, chemins relatifs, data/content.json, dossiers images propres. | Haute |
| Admin | Mise en stand-by documentée, structure prête pour intégration ultérieure. | Moyenne |
| Déploiement | VPS séparé sur port dédié 8082, hors Ma Vitrine. | Haute |

# 4. Hors périmètre actuel

WordPress, thème WordPress, wp-admin, base MySQL.

Admin opérationnel complet à cette étape.

Paiement en ligne, réservation calendrier, boutique e-commerce.

Maintenance mensuelle après livraison.

Configuration DNS ou domaine final si non fourni.

# 5. Plan du site cible

| Page | Rôle | Contenu principal |
| --- | --- | --- |
| Accueil | Convaincre vite et orienter. | Hero, à propos court, univers, carousel aperçu, confiance, CTA. |
| Présentation | Expliquer l’offre. | Prestations, univers de création, cartes catégories, galeries par item. |
| Savoir-faire | Expliquer la méthode. | Écoute, conseils, coupe, essayages, ajustements, finitions. |
| Contact | Transformer en demande. | Formulaire WhatsApp, coordonnées, réseaux sociaux, itinéraire. |

# 6. Exigences clés

| Réf. | Exigence | Critère d’acceptation |
| --- | --- | --- |
| F-01 | Le menu mobile ne doit pas afficher “Navigation”. | Icône burger + panneau mobile propre. |
| F-02 | Les créations mobile ne doivent pas former une liste interminable. | Cartes catégories + galerie ouverte au clic. |
| F-03 | Chaque item doit avoir une galerie associée. | Lightbox navigable uniquement dans la catégorie concernée. |
| F-04 | WhatsApp doit être disponible partout. | Bouton flottant visible et non bloquant PC/mobile. |
| F-05 | Facebook et Instagram doivent être intégrés. | Icônes locales + liens officiels footer/contact. |
| F-06 | Aucune trace restaurant ne doit rester. | Audit texte/fichiers sans restaurant, food, Feliciano, etc. |
| F-07 | Le site doit être autonome. | Repo hichama-collab/fatystyle, chemins relatifs, VPS séparé. |

# 7. Critères d’acceptation livraison

Le site est accessible sur http://178.105.180.143:8082/index.html.

Les pages Accueil, Présentation, Savoir-faire et Contact fonctionnent.

Le rendu PC et mobile est vérifié.

La section créations mobile affiche des catégories, pas toutes les photos en pleine liste.

La lightbox permet de défiler les photos du même item.

Les liens WhatsApp, Facebook, Instagram, téléphone et email fonctionnent.

Le dépôt GitHub est à jour : https://github.com/hichama-collab/fatystyle.

Le site ne dépend pas de Ma Vitrine ni de WordPress.